

Postmortem

Resumo do que funcionou e do que não funcionou durante a iteração, e planos para melhorar o que não funcionou

a) Período: data de início - data de término da iteração

- início: 17/05/19 – término: 28/05/19

b) O que estava planejado?

- Feature do cliente, atividade de André.

- Scaffold do cliente, atividade de Victor.

- Teste do cliente, atividade de Anderson.

- Feature do produto, atividade de Victor.

- Scaffold do produto, atividade de Anderson.

- Teste do produto, atividade de André.

- Scaffold da venda, atividade de Victor.

- Integração da venda com as classes necessárias, atividade de Victor.

c) O que foi feito?

- Feature do cliente, feito por André, ajustado por Anderson.

- Scaffold do cliente, feito por Victor.

- Teste do cliente, feito por Anderson.

- Feature do produto, feito por Victor, ajustado por André.

- Scaffold do produto, feito por Anderson.

- Teste do produto, feito por André.

- Scaffold da venda, feito por Victor.

- Integração da venda com as classes necessárias, feito por Victor.

d) O que não foi feito?

- Realização da venda, atividade de Victor, problema na criação da venda, onde ela não reconhece os objetos somente no momento de criar, mas identifica no banco que existem.

e) O que está planejado para a próxima iteração?

- Ajeitar problema de Venda, para Victor.

- Conversar com o cliente e ver quais as necessidades dele para próxima iteração, para Victor.

f) Lições aprendidas

- Problema com banco causado por versão usada para criar projeto com Windows.